# 基建、维修工程施工合同

发包方（甲方）：    浙江农林大学       合同编号：

承包方（乙方）：                       签订地点：    浙江农林大学

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。本合同通用条款与建设工程施工合同（示范文本）相同。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：

1.2 资金来源：

1.3 工程地点：

1.4 承包范围：

1.5 承包方式：

1.6 工期：---日历天，开工时间以开工报告为准

1.7 工程质量：   合格

1.8 质保期：  贰年

1.9 合同价款（人民币大写）：                     （¥：   元）

1.10 履约保证金：合同价的10%，合同签订前转入甲方账户，工程竣工验收合格后14天内（无息）返还。

1.11 质保金与退款方式：审计价的5%；质保期满壹年退60%，期满退清余款。

第二条  甲方工作

2.1 开工前      天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明     份，并向乙方进行现场交底。同时向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2 指派          为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更（此项必须是甲方二人以上签字并加盖公章）、登记手续和其他事宜。

2.3 委托                 监理公司进行工程监理，监理公司任命         为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方       份。

第三条  乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派          为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，结算资料含合同、竣工图纸、结算书电子版、派工单、工作联系单、验收单及现场实测量。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7在甲方水电管理部门指导下安装水电表，按实用数字甲方向乙方收取水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费（按定额含量扣除）。

3.8协调有关部门做好现场保卫、自防、垃圾处理等工作。

3.9 及时提交竣工图和结算资料。

第四条  关于工期的约定

4.1要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工所需材料费、人工费及相关费用由甲方承担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工所需材料费、人工费及相关费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知     日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用第      种：

（1）固定总价。

（2）固定单价。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价；工程量按实计量；结算套用浙江省2010版定额，材料单价按同期信息价；组织措施费按下限计，综合费按      %计，规费、民工工伤保险费、税金按规定计。无定额的，采用市场价加税金。有联系单的按联系单意见计算。

6.2  本合同生效后，按下表约定支付工程款，尾款质保期满后无任何质量问题按最终审计价一次结清。

| 付款方式 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 合同签订后十四天内 | 支付至合同价的 30% |
| 工程验收合格后十四天内 | 支付至合同价的 60% |
| 初审完成后十四天内 | 支付至初审价的 80% |
| 审计结束十四天内 | 支付至最终审计价的 95% |
| 质保期满 | 尾款全部付清（无息） |

第七条  关于材料供应的约定

7.1  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1.8％的保管费，设备价值1.4%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，质量必须为符合国家现行有关规范标准和设计要求，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方      元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的      ％支付滞纳金。

9.2  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方      元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      元，作为奖励，条件为工程质量合格。

9.3  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  工程保修

项目（年度）质保金         ，保修期间出现质量问题，乙方应无条件地进行免费维修；如乙方维修不及时或不愿维修，甲方有权委托其他单位维修，费用从乙方的项目（年度）质保金中扣除；超过保修期的，乙方可适当收取维修和材料费用。

第十一条  合同争议的解决方式

本工程发生纠纷，双方协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人依法向临安市人民法院提起诉讼。

第十二条  附则

12.1  本工程需要进行保险时，应另订协议。

12.2  本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

12.4  本合同附件包括：

1：预算书

12.5 本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方                                           乙方

单位名称：浙江农林大学                         单位名称：

（加盖合同专用章）                             （加盖合同专用章）

单位地址：浙江省临安市环北路88号              单位地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人（签字）：                           委托代理人（签字）：

联系电话： 0571-63732951                        联系电话：

邮   编：  311300                               邮   编：

传真号码： 0571-63740031                        传真号码：

户名：     浙江农林大学                         户名：

开户银行： 建行临安市支行营业部                 开户银行：

账号：3300 1617 3350 5001 8761                  账号：

签约日期：    年     月     日                  签约日期：   年     月     日

（即合同生效日期）                             （即合同生效日期）